## Slide 1: Praktikum Software Engineering: Release v.0.1.0
Kerim Ljutic, k12114096
Martin Wallner, k12204072
Carina Moßbauer, k12226418

## Slide 2: Ursprünglicher Plan
Abbildung der Kernfunktionen:
  Datenbankzugriff
  Login
  Unterscheidung Benutzer & Admin
  Passwortverschlüsselung
  Upload Rechnungen
  Benutzermanagement
  Reporting
User Stories:
  User/Admin - Authentication & Login #4
  User/Admin - Invoice Upload #5
  Admin - User Management #10
  Admin - Edit Reimbursement Requests #16
„Enttäuschung ist das Ergebnis falscher Erwartungen.“ - Andreas Tenzer

## Slide 3: Probleme
Kompilierung des Projekts:
  Falsches JDK (21 unbedingt nötig, alle anderen JDK-Versionen haben zu Fehlern geführt)
  Ausführbare JAR-Datei (JDK und Maven-Plugin, „Extra-Main-Klasse)
Einrichtung der Datenbank:
  Relative Pfade im JDBC-Pfad wurden nicht erkannt
  Daher Realisierung über Supabase
  PostgreSQL teilweise andere Syntax
SceneBuilder hat nicht sauber funktioniert (Eintragen von Controller, Aufrufen von Views)
Angabe „falsch“ interpretiert:
  Hinzufügen von User-Story #16

## Slide 4: Abgeschlossene User Stories
User/Admin - Authentication & Login #4
User/Admin - Invoice Upload #5
Admin - User Management #10
Teilweise abgeschlossen:
  Admin - Dashboard and Reports #11: Filtrierung nach Daten (User, Datum…)
Viele Akzeptanzkriterien/Testszenarien durch den Code schon abgebildet, z.B. nur PDF, JPEG und PNG-Dateien laut Programmcode möglich

## Slide 5: Gebuchte Stunden & Lessons Learned
Gesamt: 169 Std. 47 Min. 
Aufteilung:
  Carina:
    Lauffähiges Projekt
    JavaFX
    Usermanagement
    Reporting
  Martin:
    Lauffähiges Projekt
    JavaFX
    Login
    Codeoptimierung, Bugfixing
  Kerim:
    Lauffähiges Projekt
    Datenbank
    Passwortverschlüsselung
    Rechnungsupload
    Usermanagement
    Reporting
Ein lauffähiges Programm ist die halbe Miete!
Aufteilung im MVC-Modell vorher abstimmen
Verwendung der Models forcieren (Auch wegen der Tabellen nötig)
Arbeiten mit Github (Merge-Konflikte)

## Slide 6: Nächsten Schritte
Codeoptimierung & Bugfixes (Martin)
Testbarkeit erweitern (Martin)
Anpassungen im Code & Datenbank (Attribute, Spalten…) (Kerim)
User Stories abschließen:
  Admin - Dashboard and Reports #11(Kerim & Carina)
Weitere User Stories:
  User/Admin - Automatic Processing #6 (Kerim)
  User/Admin - Reimbursement Calculation #7 (Kerim)
  User/Admin - Submission Confirmation #8 (Martin)
  Admin - Reimbursement Amount Adjustment #14 (Martin)
  Admin - Edit Reimbursement Requests #16 (Carina)

## Slide 7: LiveDemo
Release v0.1.0

## Slide 8: Vielen Dank!