## Slide 1: Praktikum Software Engineering: Release v.0.3.0
Kerim Ljutic, k12114096
Martin Wallner, k12204072
Carina Moßbauer, k12226418

## Slide 2: Ursprünglicher Plan
Codeoptimierung & Bugfixes
Testbarkeit mitbeachten
Anpassungen im Code & Datenbank (Attribute, Spalten…) (Kerim)
User Stories:
  User/Admin - History #9 (Carina)
  Admin - Payroll Integration #12 (Kerim)
  Admin - Anomaly Detection #13 (Kerim)
  User/Admin - Edits #17(Carina)
  Admin - Reports #18 (Martin)
  Admin - Graphical KPI #19 (Martin)

## Slide 3: Probleme
Datum des Hochladens übersehen  viele Änderungen in Konstruktoren, Funktionen…
Dependency-Versions-Konflikte (JSON-Jackson-Bibliothek)
Eigene View für Menü(Admin/User)  Redesign der UI

## Slide 4: Einsatz von KI
  Martin: Erstellung Pie-Chart in JavaFX
  Carina: Überarbeitung der Menüleiste (Redesign)
  Kerim: Fehler in der JSON-Jackson-Dependency
Testabdeckung
  Test-Coverage mit IntelliJ geprüft

## Slide 5: Abgeschlossene User Stories
  User/Admin - History #9 (Carina)
  Admin - Payroll Integration #12 (Kerim)
  Admin - Anomaly Detection #13 (Kerim)
  User/Admin - Edits #17(Carina)
  Admin - Reports #18 (Martin)
  Admin - Graphical KPI #19 (Martin)
Viele Akzeptanzkriterien/Testszenarien durch den Code schon abgebildet, z.B. JSON oder CSV-Export

## Slide 6: Gebuchte Stunden & Lessons Learned
Gesamt: 318 Std. 11 Min. 
Änderungen in der Basis (z.B. Entitäten) im Nachgang sehr aufwendig
Konflikte in den Versionen zu lösen frisst viel Zeit

## Slide 7: Nächsten Schritte
Codeoptimierung & Bugfixes
Testbarkeit erweitern wenn sinnvoll
Anpassungen im Code & Datenbank (Attribute, Spalten…)
Usability verbessern (z.B. PDF-Inhalt)

## Slide 8: LiveDemo
Release v0.3.0

## Slide 9: Vielen Dank!